BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Đặt và hủy suất ăn trực tuyến. Feature 2: Theo dõi lịch sử đặt và chi phí bữa ăn trong tháng.

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

User Story 1 (thuộc Feature 1): Là nhân viên, tôi muốn chọn 1 trong 4 suất ăn trên ứng dụng trước giờ chốt 9h30, để tôi đặt được cơm trưa dù đang đi công tác hoặc làm từ xa mà không phải xuống sảnh ghi sổ. User Story 2 (thuộc Feature 2): Là nhân viên, tôi muốn xem số bữa đã đặt và tổng tiền phải trả trong tháng hiện tại, để tôi tự theo dõi chi tiêu và đối chiếu với khoản trừ lương cuối tháng.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Task kỹ thuật: Thiết kế và tạo cơ sở dữ liệu (các bảng nhân viên, thực đơn, đơn đặt suất ăn). Vì sao là Task: đây là công việc kỹ thuật nền tảng, người dùng không trực tiếp thao tác hay nhìn thấy kết quả nên không viết được thành “Là… tôi muốn… để…” có giá trị cho người dùng; nó chỉ phục vụ để các User Story khác (đặt suất, xem lịch sử…) hoạt động được.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất: Testable (kiểm thử được). Giải thích: “nhanh”, “dễ dùng”, “hài lòng” là cảm nhận mơ hồ, không có con số để kiểm tra đạt hay không đạt. Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn trang đặt suất ăn tải xong và hiển thị đủ 4 suất ăn trong vòng 3 giây, và hoàn tất việc đặt chỉ trong tối đa 3 thao tác, để tôi đặt được cơm trưa nhanh trước giờ chốt 9h30.

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất: Small (đủ nhỏ). Giải thích: một story gộp tới 7 chức năng nên quá lớn, không thể hoàn thành trong một Sprint và khó ước lượng. Viết lại (tách thành các story nhỏ, mỗi story một việc): 1. Là nhân viên, tôi muốn chọn 1 trong 4 suất ăn cho hôm sau, để tôi chủ động bữa trưa. 2. Là nhân viên, tôi muốn hủy suất đã đặt trước 9h30, để không bị tính tiền bữa không ăn. 3. Là nhân viên, tôi muốn đổi sang suất khác trước 9h30, để bữa trưa hợp khẩu vị. 4. Là nhân viên, tôi muốn xem danh sách các bữa đã đặt, để tôi tự kiểm tra. 5. Là nhân viên, tôi muốn xem công nợ tháng, để biết số tiền sẽ bị trừ lương. 6. Là nhân viên hành chính, tôi muốn xuất báo cáo số suất theo món, để báo cho nhà bếp. 7. Là nhân viên, tôi muốn đánh giá món ăn sau bữa trưa, để nhà bếp cải thiện món.

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given nhân viên đã đặt 1 suất ăn cho hôm nay và thời điểm hiện tại là 9h00 (trước 9h30). When nhân viên bấm “Hủy suất” và xác nhận. Then hệ thống chuyển suất ăn sang trạng thái “Đã hủy”; suất đó không còn nằm trong số lượng gửi cho nhà bếp và không bị tính vào số tiền phải trả trong tháng. |
| AC-02 | Given nhân viên đã đặt 1 suất ăn cho hôm nay và thời điểm hiện tại là 9h45 (sau 9h30). When nhân viên bấm “Hủy suất”. Then hệ thống từ chối và hiển thị thông báo “Đã quá giờ hủy (9h30)”; suất ăn vẫn ở trạng thái “Đã đặt” và vẫn được tính tiền. |
| AC-03 | Given nhân viên đã hủy suất ăn của hôm nay lúc 9h00 và hiện tại là 9h10 (vẫn trước 9h30). When nhân viên mở lại màn hình cũ và bấm “Hủy suất” lần nữa. Then hệ thống hiển thị “Suất này đã được hủy”; số tiền phải trả trong tháng không thay đổi (không bị hoàn hoặc giảm trừ lần thứ hai). |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Should |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t (lần này) |

Giải trình:

SC-06 (Must): hệ thống phải biết đúng nhân viên nào đặt suất để ghi nhận và trừ lương; đây là điều kiện nền của SC-01 và SC-02, thiếu nó thì không dùng được hệ thống. SC-02 (Must): tiền ăn bị trừ vào lương nên nhân viên phải hủy được bữa không ăn trước giờ chốt để không bị tính sai; đi cùng luồng đặt suất. SC-03 (Should): giá trị lớn (giảm 45 phút tổng hợp, giúp nhà bếp bớt nấu thừa thiếu) nhưng cần có dữ liệu đặt suất từ SC-01 trước; tạm thời hành chính vẫn có thể tổng hợp thủ công từ danh sách đặt suất nên chưa phải Must. Nên làm ngay Sprint sau. SC-07 (Won’t lần này): không liên quan đến các vấn đề đã nêu; bỏ qua cũng không ảnh hưởng nghiệp vụ.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Hạng mục đưa vào Sprint: SC-06 (8 SP) + SC-01 (5 SP) + SC-02 (3 SP). Tổng Story Point: 16 SP. Căn cứ: (1) Velocity trung bình = (18 + 22 + 20) ÷ 3 = 20 SP, nhân sự không đổi nên dự báo khoảng 20 SP. (2) Ba hạng mục này là toàn bộ nhóm Must (16 SP ≤ 20) và tạo thành luồng đăng nhập → đặt suất → hủy suất dùng được trọn vẹn. (3) Chừa 4 SP làm đệm vì velocity dao động 18–22 và SC-06 (tích hợp tài khoản nội bộ) còn bất định. (4) Không lấy SC-04 (16 + 5 = 21 SP) hay SC-03 (16 + 8 = 24 SP) vì vượt dự báo 20 SP.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

“Nhân viên đăng nhập bằng tài khoản công ty và đặt, hủy được suất cơm trưa trực tuyến trước giờ chốt 9h30, kể cả khi đi công tác hoặc làm từ xa.”

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Nhận xét: Hết ngày 5 còn 15 SP so với 10 SP của đường lý tưởng, nghĩa là chậm hơn kế hoạch 5 SP (25% khối lượng 20 SP); khoảng chênh tăng dần từ ngày 1 (+2, +3, +4, +4, +5). Nhóm mới giảm được 5 SP trong 5 ngày (1 SP/ngày), trong khi đường lý tưởng cần 2 SP/ngày. Để xong đúng hạn, 5 ngày còn lại cần 15 ÷ 5 = 3 SP/ngày, gấp 3 tốc độ hiện tại; nếu giữ 1 SP/ngày thì hết Sprint còn khoảng 10 SP chưa xong, Sprint Goal có nguy cơ không đạt. Ngày 1 chưa giảm SP nào và chậm đều đặn sau đó nên cần tìm nguyên nhân (trở ngại hoặc nhiều story làm dở cùng lúc). Hành động đề xuất: ngay đầu ngày 6, Scrum Master họp nhanh khoảng 15 phút cùng Developers và Product Owner để xác định trở ngại và các story đang làm dở, rồi Product Owner cùng nhóm hoãn hoặc bỏ hạng mục ưu tiên thấp nhất còn lại để bảo vệ Sprint Goal.